LAPORAN PROGRES AKTUALISASI

PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN VI TAHUN 2026

SITRIA

Sistem Informasi Tridharma Akademik

Dashboard Analitik Tridharma Dosen Berbasis Data Multi-Sumber

Lab Inovasi Digital - Prodi Sistem Informasi & Bisnis Digital

Fakultas Sains dan Teknologi Industri - Institut Teknologi Kalimantan

Disusun oleh:

Aidil Saputra Kirsan

Dosen Sistem Informasi / Kepala Lab Inovasi Digital FSTI ITK

Tanggal Laporan: 7 April 2026

Periode Aktualisasi: 7 Maret - 22 April 2026 (Minggu 1-7)

# RINGKASAN PROGRES AKTUALISASI

Per tanggal 7 April 2026 (Minggu ke-5 dari 7 minggu aktualisasi), berikut adalah ringkasan status penyelesaian setiap kegiatan dalam Rancangan Aktualisasi SITRIA:

| No | Kegiatan | Periode | Minggu | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemetaan & Pengumpulan Data Dosen Prodi SI & Bisnis Digital | 07-20 Mar | M1-M2 | SELESAI (100%) |
| 2 | Pengembangan Sistem Pengambilan Data SINTA Otomatis | 14-27 Mar | M2-M3 | SELESAI (100%) |
| 3 | Implementasi Fitur Analitik & Dashboard SITRIA | 21 Mar-10 Apr | M3-M5 | HAMPIR SELESAI (~90%) |
| 4 | Implementasi Dashboard Akreditasi - DTPS & Pendanaan | 28 Mar-17 Apr | M4-M6 | BERJALAN (~70%) |
| 5 | Peluncuran, Sosialisasi & Evaluasi Sistem SITRIA | 11-22 Apr | M6-M7 | BELUM DIMULAI |

# KEGIATAN 1: Pemetaan & Pengumpulan Data Dosen Prodi SI & Bisnis Digital

| Periode 07 - 20 Maret 2026 | Minggu Minggu 1-2 | Status SELESAI (100%) |
| --- | --- | --- |

Korelasi dengan Agenda III - Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI

Kegiatan pemetaan dan pengumpulan data dosen merupakan bentuk nyata penerapan nilai Manajemen ASN, yaitu pengelolaan data kepegawaian secara digital, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan membangun basis data dosen yang valid sebagai fondasi pengambilan keputusan, kegiatan ini sekaligus mencerminkan nilai Smart ASN dalam mendorong tata kelola akademik yang lebih efisien dan berbasis data di tingkat program studi.

Tahapan Kegiatan & Output

| No | Tahapan Kegiatan | Output / Bukti Fisik | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koordinasi dengan Kaprodi SI dan Kaprodi Bisnis Digital | Notulensi rapat koordinasi | SELESAI |
| 2 | Pengumpulan data SINTA ID seluruh dosen aktif | Daftar SINTA ID 2 prodi | SELESAI |
| 3 | Verifikasi data melalui profil SINTA resmi | Dokumen verifikasi data dosen | SELESAI |
| 4 | Penyusunan basis data dosen terstruktur | File basis data dosen terverifikasi | SELESAI |
| 5 | Validasi bersama Mentor dan Kaprodi | Lembar validasi Kaprodi | SELESAI |

Capaian & Hasil Nyata Kegiatan

Data seluruh dosen aktif dari 2 program studi (Sistem Informasi dan Bisnis Digital) berhasil dikumpulkan secara lengkap melalui koordinasi langsung dengan masing-masing Koordinator Program Studi.

Setiap data dosen telah diverifikasi kebenarannya melalui profil resmi pada portal SINTA Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, sehingga akurasi data terjamin.

Basis data dosen tersusun dalam format digital terstruktur yang siap digunakan sebagai sumber data utama seluruh fitur analitik dalam sistem SITRIA.

Proses dan hasil pemetaan telah mendapatkan validasi resmi dari Koordinator Program Studi masing-masing sebagai bentuk akuntabilitas kegiatan.

Catatan Progres

Seluruh tahapan Kegiatan 1 telah diselesaikan tepat waktu pada minggu pertama dan kedua. Data dosen dari kedua program studi berhasil dikumpulkan, diverifikasi, dan disusun secara terstruktur sebagai fondasi sistem SITRIA. Capaian ini menjadi dasar yang kuat bagi keberhasilan pengembangan sistem pada kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Lampiran Dokumentasi Foto / Video

[pada file Lampiran]

# KEGIATAN 2: Pengembangan Sistem Pengambilan Data SINTA Otomatis

| Periode 14 - 27 Maret 2026 | Minggu Minggu 2-3 | Status SELESAI (100%) |
| --- | --- | --- |

Korelasi dengan Agenda III - Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI

Pengembangan sistem pengambilan data otomatis merupakan wujud nyata nilai Smart ASN, di mana seorang ASN tidak sekadar menggunakan teknologi, melainkan aktif menciptakan solusi digital yang inovatif. Proses yang sebelumnya dilakukan secara manual dan membutuhkan waktu lama kini diubah menjadi sistem otomatis yang akuntabel, terukur, dan berkelanjutan, selaras dengan semangat transformasi digital dalam Manajemen ASN.

Tahapan Kegiatan & Output

| No | Tahapan Kegiatan | Output / Bukti Fisik | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analisis struktur data pada portal SINTA Kemdiktisaintek | Dokumen analisis struktur data SINTA | SELESAI |
| 2 | Pengembangan program pengambilan data otomatis (Python) | Program pengambil data SINTA aktif | SELESAI |
| 3 | Implementasi penjadwalan otomatis (cron job) | Sistem penjadwalan otomatis aktif & terkonfigurasi | SELESAI |
| 4 | Pengujian sistem dengan data 2 prodi | Data SINTA kedua prodi tersimpan & terstruktur | SELESAI |
| 5 | Penyusunan dokumentasi dan panduan penggunaan | Dokumentasi teknis pipeline (README) | SELESAI |

Capaian & Hasil Nyata Kegiatan

Sistem pengambilan data dari portal SINTA berhasil dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python, mampu mengumpulkan data riset, publikasi, dan pengabdian seluruh dosen secara otomatis tanpa memerlukan intervensi manual.

Data kinerja Tridharma seluruh dosen aktif dari kedua program studi berhasil terkumpul secara lengkap dan tersimpan dalam format terstruktur yang siap diolah oleh sistem SITRIA.

Sistem penjadwalan otomatis telah dikonfigurasi sehingga pembaruan data dapat dilakukan secara berkala tanpa perlu dijalankan manual setiap saat.

Proses yang sebelumnya memerlukan waktu berjam-jam untuk dilakukan secara manual kini dapat diselesaikan secara otomatis dalam hitungan menit.

Dokumentasi lengkap panduan penggunaan sistem telah disusun untuk memastikan keberlanjutan pengoperasian oleh pengguna berikutnya.

Catatan Progres

Seluruh tahapan Kegiatan 2 telah diselesaikan pada minggu kedua dan ketiga. Sistem pengambilan data otomatis berjalan penuh dan menghasilkan empat kelompok data per program studi: data statistik SINTA, data pengelompokan riset, data keahlian dosen, dan data peta perjalanan riset. Capaian ini menjadi tulang punggung seluruh fitur analitik yang dikembangkan pada Kegiatan 3 dan 4.

Lampiran Dokumentasi Foto / Video

[pada file Lampiran]

# KEGIATAN 3: Implementasi Fitur Analitik & Dashboard SITRIA

| Periode 21 Maret - 10 April 2026 | Minggu Minggu 3-5 | Status HAMPIR SELESAI (~90%) |
| --- | --- | --- |

Korelasi dengan Agenda III - Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI

Pembangunan fitur analitik dan dashboard merupakan puncak penerapan nilai Smart ASN dan Manajemen ASN dalam aktualisasi ini. Data yang semula tersebar dan sulit dibaca diubah menjadi informasi strategis yang mudah dipahami oleh pimpinan dan dosen. Pemanfaatan kecerdasan buatan untuk mengelompokkan topik riset secara otomatis menjadi bukti konkret inovasi digital ASN, sekaligus menyediakan instrumen pemantauan kinerja Tridharma yang akuntabel dan berbasis data.

Tahapan Kegiatan & Output

| No | Tahapan Kegiatan | Output / Bukti Fisik | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implementasi pengelompokan topik riset otomatis (AI Clustering) | Fitur AI Clustering aktif & tervalidasi | SELESAI |
| 2 | Pengembangan visualisasi perjalanan riset (Sankey Timeline) | Visualisasi peta riset terpasang | SELESAI |
| 3 | Pembangunan Galeri Karya Akademik (6 kategori) | Galeri karya 6 kategori berfungsi penuh | SELESAI |
| 4 | Penghubungan sistem tampilan dan sistem pengolahan data | Sistem terintegrasi & berjalan penuh | SELESAI |
| 5 | Pengujian menyeluruh seluruh modul analitik | Laporan hasil pengujian modul | DALAM PROSES |

Capaian & Hasil Nyata Kegiatan

Fitur pengelompokan topik riset berbasis kecerdasan buatan berhasil diimplementasikan dan mampu mendeteksi kesamaan topik penelitian antar dosen secara otomatis, termasuk potensi kolaborasi lintas program studi.

Visualisasi peta perjalanan riset (Sankey Timeline) sudah dapat diakses melalui dashboard, menampilkan evolusi topik-topik penelitian dari tahun ke tahun sejak 2018 hingga saat ini.

Galeri karya akademik dosen dengan 6 kategori (Penelitian, Pengabdian, Publikasi Scopus, SINTA, Buku, dan HKI) sudah tersedia dan dapat dicari serta difilter secara interaktif.

Fitur pencarian pakar (Expertise Finder) sudah berfungsi, memudahkan mahasiswa atau mitra riset menemukan dosen yang paling sesuai dengan topik penelitian mereka.

Seluruh komponen dashboard sudah terhubung dengan sistem data, sehingga informasi Tridharma dosen ditampilkan secara langsung dan selalu mutakhir.

Catatan Progres

4 dari 5 tahapan Kegiatan 3 telah selesai diimplementasikan. Seluruh fitur utama dashboard analitik sudah berfungsi penuh dan dapat diakses. Satu tahapan yang masih berjalan adalah pengujian menyeluruh seluruh modul, yang ditargetkan selesai sebelum 10 April 2026 sesuai jadwal rancangan aktualisasi.

Lampiran Dokumentasi Foto / Video

[pada file Lampiran]

# KEGIATAN 4: Implementasi Dashboard Akreditasi - DTPS & Pendanaan Riset

| Periode 28 Maret - 17 April 2026 | Minggu Minggu 4-6 | Status BERJALAN (~70%) |
| --- | --- | --- |

Korelasi dengan Agenda III - Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI

Dashboard akreditasi dan pemantauan pendanaan riset merupakan bentuk konkret penerapan Manajemen ASN yang menekankan akuntabilitas kinerja berbasis data. Sistem kalkulasi otomatis rasio Dosen Tetap Program Studi (DTPS) sesuai standar BAN-PT menjamin objektivitas dan transparansi dalam pelaporan kinerja Tridharma. Kegiatan ini mendukung kesiapan akreditasi program studi secara nyata, sekaligus menjadi wujud Smart ASN yang berkontribusi pada peningkatan mutu institusi.

Tahapan Kegiatan & Output

| No | Tahapan Kegiatan | Output / Bukti Fisik | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kajian standar indikator akreditasi program studi (LKPS BAN-PT) | Dokumen kajian standar LKPS | SELESAI |
| 2 | Implementasi kalkulasi otomatis Rasio DTPS | Fitur kalkulasi DTPS otomatis aktif | SELESAI |
| 3 | Pengembangan Dashboard Pemantauan Pendanaan Riset (BIMA) | Dashboard Pendanaan terpasang & berfungsi | SELESAI |
| 4 | Integrasi data hibah eksternal dan internal kedua prodi | Data pendanaan riset terintegrasi penuh | SELESAI |
| 5 | Validasi hasil kalkulasi DTPS bersama Wakil Dekan Akademik | Berita acara validasi Wakil Dekan | DIJADWALKAN |

Capaian & Hasil Nyata Kegiatan

Dashboard akreditasi DTPS sudah menampilkan secara otomatis tiga indikator utama sesuai standar BAN-PT: rasio jumlah penelitian per dosen tetap, rasio pengabdian per dosen tetap, dan total dana riset per dosen tetap.

Fitur simulasi interaktif tersedia bagi pimpinan untuk mensimulasikan dampak perubahan komposisi dosen (termasuk lintas prodi) terhadap nilai rasio akreditasi secara langsung.

Dashboard pemantauan pendanaan riset sudah dapat menampilkan aliran dana hibah internal maupun eksternal (BIMA) dari masing-masing program studi secara terpisah maupun gabungan.

Laporan progres triwulan pertama Lab Inovasi Digital sudah terdokumentasi dan tersedia sebagai rekam jejak perkembangan sistem.

Catatan Progres

4 dari 5 tahapan Kegiatan 4 telah berjalan dengan baik. Fitur kalkulasi DTPS dan dashboard pendanaan riset sudah berfungsi penuh. Satu tahapan yang masih menunggu adalah validasi resmi bersama Wakil Dekan Akademik, yang segera dijadwalkan sebelum 17 April 2026.

Lampiran Dokumentasi Foto / Video

[pada file Lampiran]

# KEGIATAN 5: Peluncuran, Sosialisasi & Evaluasi Sistem SITRIA

| Periode 11 - 22 April 2026 | Minggu Minggu 6-7 | Status BELUM DIMULAI |
| --- | --- | --- |

Korelasi dengan Agenda III - Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI

Peluncuran dan sosialisasi sistem merupakan tahap krusial dalam mewujudkan nilai Smart ASN yang sesungguhnya: tidak hanya membangun sistem, tetapi juga membangun budaya digital di lingkungan unit kerja. Proses transfer pengetahuan kepada seluruh pengguna mendukung nilai Manajemen ASN dalam menjamin keberlanjutan dan kemandirian pengelolaan sistem. Evaluasi berbasis masukan pengguna mencerminkan ASN yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan.

Tahapan Kegiatan & Output

| No | Tahapan Kegiatan | Output / Bukti Fisik | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Peluncuran sistem SITRIA ke server Lab Inovasi Digital | Sistem SITRIA aktif & dapat diakses online | DIJADWALKAN 11 APR |
| 2 | Penyusunan Panduan Pengguna & SOP pengelolaan data | Dokumen Panduan Pengguna & SOP tersusun | DIJADWALKAN 11-13 APR |
| 3 | Sosialisasi dan pelatihan pengguna (dosen, kaprodi, laboran) | Daftar hadir & dokumentasi kegiatan sosialisasi | DIJADWALKAN 14-16 APR |
| 4 | Pengumpulan masukan & evaluasi sistem dari pengguna | Laporan evaluasi & rekapitulasi masukan | DIJADWALKAN 17-19 APR |
| 5 | Penyusunan laporan aktualisasi akhir | Laporan aktualisasi final | DIJADWALKAN 20-22 APR |

Capaian & Hasil Nyata Kegiatan

Kegiatan ini belum dimulai sesuai jadwal yang ditetapkan, akan dilaksanakan mulai 11 April 2026.

Seluruh fitur sistem SITRIA yang dibangun pada Kegiatan 1 hingga 4 sudah dalam kondisi siap untuk diluncurkan ke server.

Materi sosialisasi dan bahan pelatihan pengguna sedang dalam tahap persiapan awal.

Catatan Progres

Kegiatan 5 belum dimulai sesuai jadwal rancangan aktualisasi. Namun demikian, seluruh fondasi teknis sistem SITRIA yang dibangun pada Kegiatan 1-4 sudah siap untuk mendukung proses peluncuran. Target akhir: sistem SITRIA aktif, pengguna terlatih, dan laporan aktualisasi tersusun sebelum 22 April 2026.

Lampiran Dokumentasi Foto / Video

[pada file Lampiran]

# RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan progres per 7 April 2026, berikut adalah rencana tindak lanjut yang akan segera dikerjakan dalam sisa periode aktualisasi (8 - 22 April 2026):

| Tanggal | Rencana Kegiatan | Prioritas |
| --- | --- | --- |
| 8 - 10 Apr 2026 | Menyelesaikan pengujian menyeluruh seluruh modul analitik (Kegiatan 3 - Tahap 5) | Tinggi |
| 10 - 13 Apr 2026 | Koordinasi dan pelaksanaan validasi DTPS bersama Wakil Dekan Akademik (Kegiatan 4 - Tahap 5) | Tinggi |
| 11 Apr 2026 | Peluncuran sistem SITRIA ke server Lab Inovasi Digital (Kegiatan 5 - Tahap 1) | Tinggi |
| 11 - 13 Apr 2026 | Penyusunan Panduan Pengguna & SOP pengelolaan data (Kegiatan 5 - Tahap 2) | Sedang |
| 14 - 16 Apr 2026 | Sosialisasi dan pelatihan pengguna: dosen, Kaprodi, dan laboran (Kegiatan 5 - Tahap 3) | Tinggi |
| 17 - 19 Apr 2026 | Pengumpulan masukan pengguna dan evaluasi sistem (Kegiatan 5 - Tahap 4) | Sedang |
| 20 - 22 Apr 2026 | Finalisasi dan penyelesaian laporan aktualisasi akhir (Kegiatan 5 - Tahap 5) | Tinggi |

Target: Seluruh 5 Kegiatan Aktualisasi SITRIA selesai 100% pada 22 April 2026.